2026年8月18日部分业务访问性能异常事件总结报告

一、事件基本情况

2026年8月18日下午，豆瓣部分业务出现短时访问性能异常。系统侧异常约自15:52开始，15:57监控系统发出数据库运行异常告警，16:07起部分用户开始明显感受到访问变慢。经排查和处置，16:38起相关服务陆续恢复，16:50基本恢复正常。

本次事件初步定性为系统运行技术故障，类型属于偶然性故障，非突发事件引起。等级为一般（IV级）事件。影响主要集中在小组页面、帖子详情页等访问热点数据较多的功能，以及少量与相关数据库资源有关联的应用，未造成平台整体服务中断。

用户可感知的影响时间约为43分钟。

用户使用受到的影响

事件发生期间，部分用户访问小组页面、帖子详情页等功能时，出现页面加载明显变慢、卡顿的情况；部分请求等待时间超过系统设定的约3秒后出现超时或报错，需要用户刷新或重新尝试。

此次异常主要表现为访问速度下降和部分请求失败，没有造成全站整体不可用，影响范围相对有限。

数据安全方面，本次事件属于系统性能故障，未发现与本次事件相关的数据丢失、篡改或泄露情况。

直接经济损失方面，未发现可量化的直接经济损失。

内部监控显示，异常期间数据库处理请求的耗时从正常情况下的毫秒级上升到秒级，慢查询数量短时间内大幅增加，说明当时数据库已经出现明显拥堵。

受影响用户数：5.6万名登录用户，若考虑匿名用户，则在5.6~10.3万之间。

二、事件发生和处置经过

| 时间 | 情况及处置 |
| --- | --- |
| 15:52左右 | 部分数据库请求处理时间开始上升，相关业务运行逐渐受到影响。 |
| 15:57 | 监控系统发出数据库运行异常告警。值班人员发现一个数据库集群的连接数和慢查询数量快速增加，立即开始排查异常来源。 |
| 16:07 | 业务侧开始出现异常告警，部分用户开始感受到页面加载缓慢、卡顿和请求失败。 |
| 16:09 | 排查发现，一类访问频率较高的数据库查询缺少必要的索引。当访问量增加后，该类查询需要占用大量数据库资源，进而拖慢同一数据库上的其他正常请求。 |
| 16:17 | 应用系统发现自身响应变慢后自动增加服务节点。新增节点同时增加了对数据库和缓存服务的连接，进一步增加了后端压力，使故障有所放大。 |
| 16:30 | 技术人员先采取较为保守的措施，停止部分持续时间较长的数据库连接，希望降低负载。但相关请求很快重新建立连接，同时数据库压力较高，导致增加索引的变更工单暂时无法执行。 |
| 16:37 | 技术人员集中断开相关异常连接，为数据库释放操作空间，随后通过变更工单完成索引调整。 |
| 16:38起 | 数据库处理能力开始恢复，相关业务陆续恢复正常。 |
| 16:50 | 受影响业务基本恢复，本次事件应急处置结束。 |

三、事件原因分析

本次事件的根本原因是：

- 8月4日有人提交了一个查询策略调整的代码变更，该代码变更中，实际上应该添加一个索引，但当时的判断是不需要。在审核环节，代码审核人员也认同此判断，未发现潜在问题。

- 8月4日至17日之间，数据库查询未出现负载过量的现象，因此没有引起注意。8月18日中午，上述的索引缺乏问题开始显现；15:52，数据库集群负载达到饱和，从而积压查询任务，部分服务变慢乃至失去响应。

技术上来看，事件进一步扩大的原因主要有以下几方面。

一是应用自动扩容机制在发现服务响应变慢后继续增加应用节点。正常情况下，增加节点可以缓解应用自身压力；但此次瓶颈实际发生在后端数据库。应用节点增加后，向数据库和缓存发出的连接反而更多，对已经处于高负荷状态的数据库形成了二次压力。

二是部分数据库实例部署在共享的计算资源上。一个实例负载快速升高后，机器整体资源被大量占用，对同一环境中的其他数据库和关联业务产生了一定连带影响。

三是部分请求在用户侧已经超时后，后台数据库查询仍继续执行。这些已经无法为用户返回结果的查询仍持续占用数据库资源，增加了故障期间的无效负载。

四、暴露出的主要问题

此次事件虽然影响范围较小，但复盘发现现有工作中仍有几个需要改进的环节。

业务开发阶段的性能风险识别不足

相关业务在设计和维护高频数据库查询时，没有充分识别索引缺失可能带来的性能风险。日常代码检查更关注功能正确性，对“访问量增加后数据库是否仍能承受”检查不足，没有进行足够的压力测试。

对于热点页面、高频查询等场景，目前缺少明确的强制检查要求，例如是否建立适当索引、预计访问量达到高峰后数据库是否能够承受等。

自动扩容策略缺少对后端承载能力的判断

现有自动扩容主要根据应用自身的响应速度和负载情况判断是否增加节点。

本次事件表明，当真正的瓶颈位于数据库等后端服务时，单纯增加应用节点可能产生更多数据库连接，使后端压力继续增加。当前扩容机制缺少对数据库、缓存等关键依赖服务健康状况的综合判断。

数据库资源隔离能力仍需加强

相关数据库实例之间存在一定程度的共享资源。当其中一个实例发生突发高负载时，存在影响其他实例的可能。

这说明目前的资源隔离和过载保护能力还不充分，需要进一步降低单个业务异常向其他业务扩散的可能性。

异常定位和应急手段仍可进一步完善

15:57监控已经发现数据库异常，但由于当时数据库连接和查询数量较多，技术人员需要逐步判断哪些现象是原因、哪些现象是结果，异常来源未能在第一时间完全确认。

同时，现有应急手段主要依赖人工停止连接和数据库变更，对“单类查询突然放大”“后台查询持续占用资源”“自动扩容继续加压”等场景缺少可以快速启用的专项保护措施。

五、审批及评审流程复盘

经复盘，本次事件处置过程中，为数据库增加索引的操作通过现有数据库变更工单执行，现有复盘记录尚未发现应急处置过程中存在越权操作或者绕过变更流程的情况。

但从事前风险防范角度看，现有审批和技术评审流程存在覆盖不充分的问题。

目前业务代码和上线评审中，对数据库相关变更虽然已有审核机制，但没有把以下内容明确作为必须检查的项目：

- 高频查询是否具备合适的索引；

- 预计访问量增长后数据库是否能够承受；

- 应用自动扩容是否可能反过来增加数据库等后端服务压力。

因此，本次事件反映出的问题不只是单个查询设计不完善，也说明现有评审要求对性能和容量风险的覆盖深度不足，审批环节未能在事前有效识别该类风险。

后续将把上述内容纳入业务开发、代码审核和上线变更的强制检查项，对涉及高频数据库访问、热点业务以及可能明显增加数据库负载的变更，提高评审要求并保留完整审核记录。

六、责任认定及内部处理

经内部复盘，本次事件主要责任集中在业务开发和技术审核环节。

相关业务开发人员，直接责任人为后端工程师张行天。

其负责相关查询逻辑的开发和维护，在业务实现和自测过程中，对高频访问场景下的数据库性能影响评估不足，未提前发现缺少索引的问题。

考虑到本次事件影响范围较小、持续时间较短，且事件发生后其积极快速处理，公司对张行天进行在部门内部进行质量事件责任记录，同时完成数据库性能及稳定性专项学习的处理。

苏丹，相关业务技术负责人/代码审核负责人，承担审核和管理责任。

其在相关业务技术评审和日常质量管理中，未能识别高频查询可能带来的数据库性能风险，对团队现有评审标准中缺少数据库容量和性能检查项的问题负有管理责任。

公司对其进行提醒谈话，责令组织完成本次事件专项复盘，并在部门范围内完善技术审核流程，对后续整改工作的落实情况负责。

对于数据库和运维值班人员，目前未发现存在故意拖延处置、违规操作或绕过应急流程的情况，主要问题属于现有技术手段和流程能力不足，相关人员承担相应整改责任，暂不作纪律处理。

公司同时在相关技术部门内部通报本次事件，要求有关人员以此次事件为案例开展专项学习。

七、已采取的处置和整改措施

事件发生后，已经完成以下处置：

- 集中清理造成数据库高负载的异常连接，快速降低数据库压力；

- 对相关数据库查询增加必要索引，解决此次直接导致性能问题的查询瓶颈；

- 对受影响业务和数据库运行情况进行持续检查，确认相关服务恢复；

- 启动业务查询、数据库容量和自动扩容策略专项复盘。

八、下一步工作计划

后续整改按照责任到人、明确时限、完成后验收的方式推进。

| 整改事项 | 具体措施 | 责任人/部门 | 完成时限 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全面检查相关高频查询 | 对受影响业务及同类业务的高频数据库查询进行排查，检查索引和执行效率，完成必要优化 | 张行天、数据库团队 | 3个工作日内 | 重点查询全部完成检查，发现的问题全部整改 |
| 完善数据库过载保护 | 对数据库连接数、查询并发量和单次查询时间增加合理限制；用户请求已超时后，尽可能停止无效的后台查询 | 数据库团队 | 1周内 | 压力测试中单类异常查询不能明显拖慢整个数据库 |
| 调整应用自动扩容策略 | 扩容判断同时参考数据库、缓存等后端服务状态；后端已经高负载时限制继续扩容，避免二次加压 | 平台负责人戚志诚 | 1周内 | 完成策略调整并通过模拟故障验证 |
| 加强资源隔离 | 评估热点业务数据库与其他数据库的资源隔离方案，通过独立部署或资源限制降低相互影响 | 数据库团队 | 2周内 | 单个数据库高负载测试不明显影响其他业务 |
| 完善技术评审和审批 | 将高频查询、索引、预计访问量、后端容量、依赖关系和回退措施纳入代码审核及上线变更必检项 | 苏丹/服务端部门 | 2周内 | 相关审核记录可追溯 |
| 加强监控和异常定位 | 增加数据库异常查询来源、连接增长和应用扩容之间的关联监控，提高异常原因定位速度 | 平台负责人戚志诚 | 2周内 | 出现类似异常时能够快速确定主要异常业务和查询来源 |
| 完善专项应急预案 | 增加数据库热点查询、连接激增、自动扩容反向加压等场景的处置步骤，并开展一次专项演练 | 数据库团队 | 1个月内 | 完成预案更新和至少一次模拟演练 |
| 加强日常巡检 | 对慢查询、数据库资源使用、热点业务访问趋势等建立定期检查机制 | 数据库团队 | 持续执行 | 形成固定巡检记录，发现问题形成整改台账 |

上述整改事项统一纳入内部整改台账，由服务端部门负责跟踪。每项措施明确责任人、完成时间和验收要求，完成后进行复核并逐项销号。

九、工作经验总结

本次事件说明，一项平时影响并不明显的数据库查询问题，在访问量短时间增加后，也可能迅速转化为用户能够感知的服务异常。业务开发和技术审核不能只验证功能是否正确，还需要评估在实际访问量和高峰情况下系统是否能够稳定运行。

同时，应用响应变慢并不必然意味着需要增加更多应用节点。当数据库、缓存等后端服务已经达到较高负载时，继续增加应用节点可能形成更多请求和连接，加重已有故障。后续系统自动化策略需要同时考虑整个业务链路的运行状态。

此次事件处置过程中最终通过清理异常连接和增加索引恢复了服务，但前期定位和处置仍较依赖人工经验。后续将通过完善监控、过载保护、资源隔离和专项预案，把更多风险控制措施前移，降低类似问题再次影响用户的可能性。

本次事件影响范围有限，但暴露出的开发评审、容量保护和应急处置问题具有一定共性。公司将按照上述整改计划逐项落实，并在整改完成后组织复核，确保相关问题形成闭环。

附1：存在问题的代码更改记录（git diff）

commit 562a86219acb7661e3c279d803f264b4a6a9adf5

Author: zhangxingtian <zhangxingtian@douban.com>

Date:   Tue Aug 4 18:24:15 2026 +0800

if filter_hidden:

-        rs1 = store.execute("SELECT id FROM `group` WHERE level = -1")

+        gis = GroupInfo.get_multi_by(is_hide=True)

_, rs2 = get_group_ids_by_bundle(7656, limit=None)

附2：8.17、8.18、8.19日，出现问题的域名的QPS统计。

- A：可见中午14:00之后QPS开始缓慢上升，跟前一天几乎同样趋势。

- B：出现故障，流量下降。

- C：故障解除，流量恢复。